🧠 ESTRUCTURA DEL PLAN

🔹 Fase 1: Fundamentos (Semanas 1–4)

👉 Arreglar UX, claridad y base técnica

🔹 Fase 2: Conversión (Semanas 5–8)

👉 Convertir visitas en mensajes/leads

🔹 Fase 3: Crecimiento (Semanas 9–12)

👉 Tráfico, diferenciación y expansión

🚀 FASE 1: FUNDAMENTOS (SEMANA 1–4)

✅ Semana 1 — Hero + CTA + WhatsApp (CRÍTICO)

Impacto: 🔥 ALTO

🎯 Tareas:

- Cambiar texto del hero:

  - “Casas en venta y renta en San Pedro Sula y Tegucigalpa”

- Agregar botón secundario:

  - “Contactar por WhatsApp”

- Implementar botón flotante de WhatsApp en toda la web

🎯 Objetivo:

Que el usuario entienda qué haces en 3 segundos y actúe

📈 Resultado esperado:

- +30% clics a contacto

- Menos rebote

✅ Semana 2 — Cards de propiedades + CTA

Impacto: 🔥 ALTO

🎯 Tareas:

- Añadir botón “Ver propiedad”

- Aumentar tamaño del precio

- Mejorar badges (“En renta”, “En venta”)

- Hover effect (zoom leve en imagen)

🎯 Objetivo:

Que el usuario haga clic y explore

📈 Resultado esperado:

  - engagement

  - tiempo en página

✅ Semana 3 — Página individual de propiedad

Impacto: 🔥🔥 MUY ALTO

🎯 Tareas:

Crear página tipo:

- 15–30 imágenes

- Precio grande

- Ubicación

- Descripción clara

- Botón WhatsApp visible SIEMPRE

🎯 Objetivo:

Aquí es donde se generan los leads

📈 Resultado esperado:

- Multiplica conversiones x2 o x3

✅ Semana 4 — Responsive + velocidad

Impacto: 🔥 ALTO

🎯 Tareas:

- Ajustar diseño mobile

- Implementar hamburger menu

- Convertir imágenes a WebP

- Reducir peso imágenes

🎯 Objetivo:

Optimizar experiencia móvil (80% tráfico)

📈 Resultado esperado:

- Mejor retención

- Mejor SEO

💰 FASE 2: CONVERSIÓN (SEMANA 5–8)

✅ Semana 5 — Formulario de leads

Impacto: 🔥🔥 MUY ALTO

🎯 Tareas:

Crear formulario:

- Nombre

- WhatsApp

- Qué busca

Agregar en:

- Home

- Página de propiedad

🎯 Objetivo:

Capturar leads que no escriben por WhatsApp

📈 Resultado esperado:

- +20–40% leads

✅ Semana 6 — Confianza (trust signals)

Impacto: 🔥 ALTO

🎯 Tareas:

- Agregar:

  - Foto real de tu papá / equipo

  - Texto tipo:

    - “+X propiedades gestionadas”

- Sección “Por qué elegirnos”

🎯 Objetivo:

Eliminar dudas del usuario

📈 Resultado esperado:

- Mayor tasa de contacto

✅ Semana 7 — Copywriting (ventas)

Impacto: 🔥 ALTO

🎯 Tareas:

Reescribir textos:

- Más directo

- Más específico

Ejemplo:
❌ “Encuentra tu hogar ideal”
✅ “Casas listas para habitar en San Pedro Sula”

🎯 Objetivo:

Comunicar valor REAL

📈 Resultado esperado:

- Mejor conversión

✅ Semana 8 — Filtros básicos

Impacto: 🔥 ALTO

🎯 Tareas:

Agregar filtros:

- Precio

- Ciudad

- Tipo (venta/renta)

🎯 Objetivo:

Facilitar búsqueda

📈 Resultado esperado:

- Mejor UX

- Más propiedades vistas

📈 FASE 3: CRECIMIENTO (SEMANA 9–12)

✅ Semana 9 — SEO local

Impacto: 🔥🔥 MUY ALTO

🎯 Tareas:

Crear páginas:

- /casas-en-venta-san-pedro-sula

- /casas-tegucigalpa

Optimizar:

- Titles

- Meta descriptions

🎯 Objetivo:

Atraer tráfico orgánico

📈 Resultado esperado:

- Visitas gratis a largo plazo

✅ Semana 10 — Publicación externa

Impacto: 🔥 ALTO

🎯 Tareas:

Publicar propiedades en:

- Facebook Marketplace

- Grupos locales

Con link a tu web

🎯 Objetivo:

Traer tráfico inicial

📈 Resultado esperado:

- Primeros leads reales constantes

✅ Semana 11 — Diferenciación (VIDEO)

Impacto: 🔥🔥 MUY ALTO

🎯 Tareas:

- Grabar videos con celular:

  - recorrido propiedad

- Integrarlos en la web

🎯 Objetivo:

Destacar frente a competencia

📈 Resultado esperado:

- Más confianza

- Más conversiones

✅ Semana 12 — Sistema simple de gestión

Impacto: 🟡 MEDIO

🎯 Tareas:

- Crear Google Sheet:

  - Leads

  - Estado

- Organizar seguimiento

🎯 Objetivo:

No perder clientes

📈 Resultado esperado:

- Más cierres